TESTPLAN

del proyecto

The Delirium Archive

Autor: Rubén Bautista Reyes	6 de enero de 2025

# 1. Introducción
## 1.1 Propósito del documento
El propósito de este documento es definir y detallar el plan de pruebas para el proyecto "The Delirium Archive". Este plan de pruebas tiene como objetivo principal asegurar que todas las funcionalidades del proyecto sean verificadas y validadas de acuerdo con los requisitos establecidos. A través de este documento, se pretende proporcionar una guía clara y estructurada para la ejecución de las pruebas, identificando los recursos necesarios, los casos de prueba específicos y los criterios de aceptación.
El test plan también busca identificar y mitigar riesgos potenciales, asegurar la calidad del producto final y garantizar que el proyecto cumpla con las expectativas del usuario final. Además, este documento servirá como referencia para todas las partes interesadas, facilitando la comunicación y la coordinación durante el proceso de pruebas.
## 1.2 Alcance del Proyecto
El proyecto "The Delirium Archive" consiste en el desarrollo de una plataforma web innovadora que servirá como archivo de creaciones artísticas digitales y portafolio para creadores. Los usuarios bien expondrán sus creaciones o las visualizarán. Cada autor podrá presentarse y proporcionar datos de contacto para posibles clientes o creadores afines con los que colaborar. El alcance del proyecto incluye:
- Desarrollo de la plataforma web: Implementación de todas las funcionalidades necesarias para el almacenamiento y visualización de contenidos de arte digital.
- Diseño de la interfaz de usuario: Creación de una interfaz intuitiva y atractiva que facilite la navegación y el uso de la plataforma a ambas partes.
- Integración de bases de datos: Configuración y gestión de bases de datos para almacenar de manera segura y eficiente los contenidos y datos de los usuarios.
- Pruebas y validación: Realización de pruebas exhaustivas para asegurar la calidad y fiabilidad del producto final.
- Despliegue y mantenimiento: Implementación de la plataforma en un entorno de producción y provisión de soporte continuo para garantizar su correcto funcionamiento.
## 1.3 Objetivos del Test Plan
Los objetivos del test plan para el proyecto "The Delirium Archive" son los siguientes:
- Verificación de funcionalidades: Asegurar que todas las funcionalidades del proyecto sean verificadas y validadas de acuerdo con los requisitos establecidos.
- Identificación y corrección de defectos: Detectar y corregir defectos en las etapas tempranas del desarrollo para minimizar el impacto en el producto final.
- Aseguramiento de la calidad: Garantizar que el producto cumpla con los estándares de calidad y las expectativas del usuario final.
- Mitigación de riesgos: Identificar y mitigar riesgos potenciales que puedan afectar el éxito del proyecto.
- Documentación y comunicación: Proporcionar una guía clara y estructurada para la ejecución de las pruebas, facilitando la comunicación y la coordinación entre todas las partes interesadas.

# 2. Descripción del proyecto
## 2.1 Resumen del proyecto "The Delirium Archive"
The Delirium Archive es un proyecto diseñado para ser un portafolio interactivo y versátil, evolucionando hacia una plataforma que permita a otros creadores exponer sus obras de manera dinámica y visualmente atractiva. Este sistema combina un visor multimedia avanzado con herramientas de configuración intuitivas, ofreciendo una experiencia inmersiva para explorar diferentes tipos de contenidos.
El proyecto destaca por su capacidad de gestionar y visualizar medios como imágenes, videos, modelos 3D y descripciones textuales, permitiendo a los usuarios navegar por las creaciones a través de un sistema de carrusel y visores especializados. Cada visor está diseñado para ser altamente configurable, adaptándose a las necesidades de los medios presentados, desde el control de cámaras en modelos 3D hasta opciones de navegaciónen imágenes.
## 2.2 Objetivo Principal
El objetivo del proyecto es proporcionar una herramienta robusta y flexible que permita la exposición profesional de trabajos creativos, ya sea como portafolio personal o como galería compartida. La plataforma busca ser intuitiva para el usuario final, pero a la vez suficientemente avanzada como para satisfacer las necesidades técnicas de diseñadores y artistas gráficos.
## 2.3 Características Clave
- Soporte multimedia: Compatible con modelos 3D en formatos GLTF/GLB, videos en MP4/WEBM, e imágenes en JPG/PNG/SVG. En el futuro soportará también varios formatos de sprites 2D.
- Interactividad y personalización: Control dinámico de cámaras, iluminación, animaciones y zoom para modelos 3D, junto con opciones específicas para otros tipos de medios.
- Configurador de JSON: Herramienta gráfica para crear y editar configuraciones de medios de forma rápida y accesible.
- Arquitectura modular: Componentes diseñados para una integración sencilla y adaptable, facilitando la evolución futura del sistema.
- UI multilenguaje: Interfaz en español e inglés, adaptable a diferentes públicos.

## 2.4 Público Objetivo
- Creadores independientes que deseen mostrar sus proyectos de forma profesional.
- Estudios de diseño y animación interesados en una herramienta adaptable para presentaciones.
- Reclutadores y posibles empleadores interesados en creadores de arte digital, quienes podrán explorar las obras del artista de manera interactiva y apreciar su visión y estilo creativo.
## 2.5 Estado Actual
El proyecto se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Las funciones del lado del visualizador están en su mayoría implementadas para modelos 3d, imágenes y videos, aunque siguen en proceso de prueba y optimización. Los componentes clave, como los visores, el configurador de JSON y la interfaz, están operativos, aunque se están refinando detalles para garantizar una experiencia de usuario fluida y sin errores.
Próximos Pasos:
- Ampliar y pulir los casos de prueba para garantizar estabilidad y rendimiento.
- Resolver problemas específicos en la gestión de controles y descripciones.
- Implementar un visor "EmptyViewer" más versátil para manejar contenido narrativo y descriptivo.
- Evaluar posibles mejoras de diseño y usabilidad basadas en la retroalimentación de pruebas.

# 3 Estrategia de Pruebas
## 3.1 Objetivo de las Pruebas

Garantizar que The Delirium Archive ofrezca una experiencia fluida, intuitiva y libre de errores, asegurando que los usuarios puedan explorar y disfrutar de los contenidos artísticos sin barreras técnicas. Las pruebas estarán orientadas a validar tanto la funcionalidad como la usabilidad, con especial énfasis en la estabilidad de los visores, la configuración de los medios y la interacción del usuario con la plataforma.
## 3.2 Alcance de las Pruebas
1. Visores Multimedia:
  1. Verificar que los visores de imágenes, videos, modelos 3D y descripciones funcionen correctamente.
  2. Validar que las configuraciones aplicadas (como iluminación, posición de cámara, zoom y animaciones) se comporten según lo esperado.
  3. Comprobar la correcta transición entre visores al navegar por el carrusel.
2. Configurador de JSON:
  1. Asegurar que el configurador permita crear, cargar y guardar configuraciones sin errores.
  2. Validar que las configuraciones aplicadas en el JSON se reflejen correctamente en los visores.
  3. Probar la compatibilidad con archivos multimedia permitidos (GLTF/GLB, MP4/WEBM, JPG/PNG).
3. Interacción de Usuario:
  1. Verificar la funcionalidad del carrusel y su integración con los visores.
  2. Asegurar que los botones de control (pausa, descripción, zoom, etc.) sean intuitivos y operativos.
  3. Validar la experiencia de usuario en dispositivos y navegadores comunes.
## 3.3 Tipos de Pruebas
Pruebas Funcionales:
  1. Validar cada componente del sistema (visores, carrusel, configurador) según sus requisitos.
  2. Comprobar la interacción correcta entre los componentes.
Pruebas de Usabilidad:
  1. Evaluar la facilidad de uso de la interfaz desde la perspectiva de un creador de arte digital.
  2. Recopilar feedback de usuarios objetivo para ajustar la experiencia.
Pruebas de Compatibilidad:
  1. Probar el funcionamiento en distintos navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
  2. Validar la experiencia en diferentes dispositivos (ordenadores, tablets, móviles).
Pruebas de Rendimiento:
  1. Asegurar tiempos de carga razonables para modelos y visores.
  2. Identificar y optimizar posibles cuellos de botella en la interacción.
Pruebas de Regresión:
  1. Repetir pruebas después de cada cambio para garantizar que las nuevas funcionalidades no afecten negativamente a las existentes.
## 3.4 Estrategia de Ejecución
1. Preparación:
  1. Definir casos de prueba detallados para cada componente y flujo de usuario.
  2. Configurar entornos de prueba representativos (servidor local y archivos de ejemplo).
2. Ejecución:
  1. Probar cada componente de forma individual (unitarias).
  2. Realizar pruebas integradas para flujos completos, como cargar un modelo 3D y ajustar su configuración.
3. Automatización:
  1. Considerar la automatización para casos repetitivos, como la carga de modelos o la validación del configurador.
4. Pruebas Manuales:
  1. Priorizar pruebas manuales para aspectos subjetivos como usabilidad y diseño.

## 3.5 Criterios de Aceptación
1. Todos los componentes deben cumplir con los requisitos funcionales definidos.
2. La plataforma debe ser completamente usable en navegadores modernos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.
3. Las configuraciones aplicadas deben ser consistentes y reflejarse correctamente en los visores.
4. El rendimiento debe ser adecuado para una experiencia interactiva sin interrupciones.

# 4 Planificación de Pruebas
## 4.1 Objetivo de la Planificación
La planificación de pruebas tiene como finalidad establecer un marco claro y ordenado para validar la funcionalidad, estabilidad y usabilidad de The Delirium Archive. Si bien el proyecto está en desarrollo, esta planificación permitirá identificar y corregir problemas recurrentes de manera eficiente, garantizando un control riguroso sobre los elementos más propensos a fallos. Además, establece las bases para pruebas futuras, asegurando que cada modificación sea evaluada con criterios consistentes.
## 4.2 Cronograma de Pruebas
1. Fase 1: Desarrollo y Pruebas Unitarias (Actual):
  1. Integración de nuevas funcionalidades con pruebas inmediatas para validar su correcto funcionamiento.
  2. Validación de componentes individuales, como visores y configurador de JSON.
2. Fase 2: Pruebas Integradas:
  1. Pruebas de interacción entre componentes (visores, carrusel, servidor).
  2. Verificación de flujos completos desde la carga de medios hasta su visualización y configuración.
3. Fase 3: Pruebas de Estabilidad y Regresión:
  1. Ejecución de una batería de pruebas para identificar problemas recurrentes.
  2. Validación de que los cambios no afectan funcionalidades existentes.
4. Fase 4: Pruebas Prelanzamiento:
  1. Evaluación exhaustiva de la experiencia de usuario en diferentes dispositivos y navegadores.
  2. Recopilación de feedback de usuarios simulados para ajustar detalles finales.
## 4.3 Recursos Necesarios
1. Humanos
  1. Actualmente: Un desarrollador (yo).
  2. En el futuro: Posible feedback de usuarios objetivo.
2. Técnicos:
  1. Herramientas:
    1. Navegadores modernos para pruebas (Chrome, Firefox, Edge, Safari, DuckDuckGo). Con sus herramientas de depuración.
    2. Editor de código para depuración.
    3. Servidor local (ya configurado en el proyecto) para pruebas de carga y configuración.
  2. Hardware:
    1. Ordenador para desarrollo y pruebas.
    2. Dispositivos adicionales para validación en diferentes entornos (móviles, tablets).
## 4.3 Dependencias y Riesgos
1. Dependencias
  1. Correcto funcionamiento de bibliotecas externas (Three.js, GLTFLoader, etc.).
  2. Disponibilidad del servidor local para pruebas.
  3. Integración de nuevas funcionalidades en tiempo y forma.
2. Riesgos
  1. Errores recurrentes: Problemas ya identificados que podrían reaparecer durante el desarrollo (como controles de visores y configuración de descripciones).
  2. Tiempo limitado: Posible desbalance entre desarrollo y pruebas.
  3. Compatibilidad: Fallos en navegadores o dispositivos menos comunes.
## 4.4 Mitigación de riesgos
- Documentar y priorizar los errores detectados para abordarlos sistemáticamente.
- Automatizar pruebas de casos recurrentes cuando sea posible.
- Ejecutar pruebas en múltiples entornos para identificar problemas de compatibilidad.

1. Casos de Prueba
  1. Identificación de casos de prueba
  2. Descripción detallada de cada caso de prueba
  3. Criterios de aceptación
2. Gestión de Defectos
  1. Proceso de reporte y seguimiento de defectos
  2. Herramientas de gestión de defectos
  3. Criterios de severidad y prioridad
3. Informe de Resultados
  1. Formato de los informes de resultados
  2. Métricas y KPIs
  3. Análisis de resultados y recomendaciones
4. Aprobación y Revisión
  1. Firmas de aprobación
  2. Plan de revisiones periódicas